РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРДОВСКО-КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АТЮРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 28.12.2017г. № 27

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОРДОВСКО-КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АТЮРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2018-2029 ГОДЫ

В целях эффективного, комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения условий для качественного предоставления коммунальных услуг, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устава Мордовско-Козловского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия, Совет депутатов Мордовско-Козловского сельского поселения решает:

1.Утвердить прилагаемую Муниципальную комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры Мордовско-Козловского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2029 годы (далее - Программа).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте органов местного самоуправления Мордовско-Козловского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

 Мордовско-Козловского сельского поселения

                                             В.Н.Шукшин.

Паспорт программы

Наименование программы:

Комплексная Программа развития коммунальной инфраструктуры Мордовско-Козловского сельского поселения Атюрьевского  муниципального района Республики Мордовия на 2018- 2029гг.

Дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)

    Решение Совета депутатов Мордовско-Козловского сельского поселения N 27                              от 28.12.2017 г. "Об утверждении муниципальной  комплексной Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Мордовско-Козловского сельского поселения  Атюрьевского муниципального района на 2018 - 2029гг."

Муниципальный заказчик:

Администрация Мордовско-Козловского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия.

Разработчик Программы:

Администрация Мордовско-Козловского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия.

Цели и задачи Программы

Целью программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экономической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение частного капитала в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие задачи.

Задачи: наращивание объемов кап. ремонта жилого фонда; выполнение мероприятий по благоустройству территорий поселения; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, привлечение частного бизнеса в сферу ЖКХ и др.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:

Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:

2018  - 15%

2019  - 15%

2020  - 15%

2021  - 15%

2022  - 15%

2023  - 15%

2024  - 15%

2025  - 15%

2026  - 15%

2027  - 15%

2028  - 15%

2029  - 15%

Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры:

2018 - 30%

2019 - 30%

2020 - 30%

2021 - 30%

2022 - 30%

2023  - 30%

2024  - 30%

2025  - 30%

2026  - 30%

2027  - 30%

2028  - 30%

2029  - 30%

Сроки реализации Программы:

2018 - 2029гг.

Объемы и источники финансирования Программы:

Реализация Программы будет обеспечена за счет средств местного бюджета, республиканского бюджета РМ (в числе согласованных проектов республиканского значения), бюджета РФ, привлекаемых внебюджетных источников, собственных средств, предприятий и населения. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся взносы участников Программы, включая предприятия и организации государственного и негосударственного сектора экономики, кредиты банков, средства фондов и др. поступления.

Всего финансовых средств на реализацию Программы (жилищно-коммунальное хозяйство, капитальный ремонт и реконструкция систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения населенных пунктов 1,2 млн. руб..

В т.ч. по источникам финансирования:

Федеральный бюджет РФ- 0 млн. руб.

Республиканский бюджет   1,1 млн. руб.

Местный бюджет- 0,1 млн. руб.

Средства предприятий-0,0 млн. руб.

Средства населения- 0,0 млн. руб.

Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться, исходя из имеющихся возможностей бюджетов указанных уровней.

Перечень основных мероприятий программы:

Основные мероприятия программы предусматривают:

- реконструкцию и развитие систем электроснабжения;

- строительство новых и реконструкцию старых систем водоснабжения и водоотведения; строительство   водопровода.

- асфальтирование дорог в с.Мордовская Козловка  и населенных пунктах поселения;

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности.

Реализация мероприятий данного проекта будет способствовать:

сокращению износа объектов коммунальной инфраструктуры;

повышению качества жилищно-коммунального обслуживания населения Мордовско-Козловского сельского поселения;

улучшению экологической ситуации в селе Мордовская Козловка, д.Потьма, д.Барашево, д.Сосновка, д.Липовка.

созданию условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1.Краткая  характеристика муниципального образования

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 7299 га

Численность населения (2016 г.) – 638  чел.

Темп роста численности (2017/2016 г.г.) – 98,5 %

Общая площадь жилищного фонда (2016 г.) – 12762 кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2017/2016 г.г.) – 52 %

Введено в действие жилых домов (2016 г.) – 576,6  кв. м

Число источников (2016 г.):

            Электроснабжение (центров питания) -7

водоснабжения - 4

газоснабжения -1

Протяженность сетей (2016 г.):

электрических –16,88 км

газовых – 17,0 км

водопроводных – 13,0  км

канализационных – 0.2 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей :

электрических - 0%

газовых -0 %

водопроводных – 10  %

канализационных -  0 %

2.Состояние проблемы

В Мордовско-Козловском сельском поселении имеется 5 населенных пункта. Население составляет 638 человек.

Коммунальная инфраструктура поселения характеризуется следующими показателями: для водоснабжения населения и организаций имеется 4 водонапорных башен емкостью 75 куб. м, 13,0 км. водопроводных сетей, 209 жилых домов общей площадью 12762 кв. м.

Из года в год увеличивается износ основных фондов, происходит обветшание жилого фонда, снижается надежность инженерных систем, что приводит к ухудшению качества жилищно-коммунальных услуг.

Неэффективное использование ресурсов выражается в высоких потерях воды, электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

3.Электроснабжение

Важнейшим звеном коммунальной энергосистемы Мордовско-Козловского сельского поселения являются электрические сети и трансформаторные подстанции, находящиеся на балансе Атюрьевского  участка филиала ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Мордовэнерго». Всего числится 7 трансформаторных подстанций с суммарной мощностью 820 кВт. Воздушные линии электропередачи протяженностью 000-км.

Содержание предлагаемых мероприятий.

Основными мероприятиями, запланированными ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго» на ближайшие годы , являются работы по ремонту и реконструкции воздушных линий и трансформаторных подстанций в соответствии с ремонтной про​граммой филиала ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго» на 2018—2029 гг..

Перечень объектов распределительных сетей 0,4—10 кВ Атюрьевского поселения, включенные в ремонтную программу филиала 

ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго» на период до 2018 гг.

Наименование объекта

2018  год



В таблице представлены объекты распределительных сетей 0,4-10 кВ по Мордовско-Козловскому сельскому поселению, включенные в инвестиционную программу филиала ОАО «МРСК Волги — «Мордовэнэрго» на 2018 г.

Объекты инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги — «Мордовэнэрго» 

на 2018—2029 гг. по Атюрьевскому району

Год
Наименование объекта
Вид работ
Стоимость работ, млн руб. (без НДС)






Ремонт и реконструкция объектов распределительных сетей приведет к улучшению технического состояния сельских электрических сетей и в целом повысит качество энергетической инфраструктуры  Мордовско-Козловского  поселения.

Головной исполнитель проекта. Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго».

4.Водоснабжение

Нормативная потребность и фактическая обеспеченность хозяйственно-питьевой водой населения в сельских населенных пунктах


Кол-во

населенных

пунктов
Население

чел.
Нормативное суточное

потребление

воды; куб. м/сутки
Действ. и

восстан.

артскважины,

шт.
Действ.

арт. скважины; куб. м/сутки
Потреб.,

кол-во новых скважин, шт

Мордовско-Козловское

сельское поселение
5
638
305
4
350
 0

Современное техническое состояние и перспективы развития сетей и сооружений водоснабжения сельских населенных пунктов Мордовско-Козловского сельского поселения

Поселение
Водозаборные узлы

(артезианские скважины), шт
Водопроводные сети, км
Водозаборные колонки, требующие замены и новое строительство
Приборы управления и водоучета, установ-е на новых и ремнтых скважинах
Водонапорные башни, шт


Наличие,

всего
В т.ч. кап.

ремонт
Благоуст.

санит.

зоны
Новое строительство скважин
Наличие, всего
Треб.

кап.

ремонт или замена
Новое строительство


Требующие кап. ремонта или замены
Монтаж новых

Мордовско-Козловское
4
1
1

13

1
3
3
1
1

Таким образом, в целях улучшения обеспечения населения питьевой водой необходима реконструкция 1,0 км .

Несмотря на то, что системы водоснабжения функционируют в целом стабильно и потребность населения в воде в целом удовлетворяется. Нарастающий износ основных фондов ведет к снижению уровня надежности водопроводных сетей и оборудования и увеличению числа аварийных ситуаций. Значительны потери воды при транспортировке. 

Содержание предлагаемых мероприятий.

1. Строительство, реконструкция и капитальных ремонт водопроводных сетей общей протяженностью 1,0 км в следующих населенных пунктах: д.Потьма и с.Мордовская Козловка.                     

2. Строительство, реконструкция и ремонт водонапорных башен в д.Липовка. 

5.Дорожное хозяйство

Общая протяженность всех улиц в Мордовско-козловсом сельском поселении  составляет 12,1 км. в т.ч. с твердым покрытием 4,7 км. Необустроенность улиц асфальтированными дорогами создает бытовые неудобства людям и в целом не способствует благоустройству поселения.

Содержание предлагаемых мероприятий

1. Асфальтирование дорог в с. Мордовская Козловка, д.Барашево, д.Сосновка,тротуар в д.Потьма.

Для нормального функционирования транспортной сферы в поселении необходимо ежегодно строить 0,5  км. дорог с твердым покрытием и проводить ремонт 1 - 1,5 км. изношенных дорог, с тем чтобы к 2029 году привести улицы поселения в благоустроенное состояние.

Показатели экономической и социальной эффективности мероприятий проекта

Реализация мероприятий данной Программы будет способствовать: улучшению жилищно-коммунального обслуживания населения Мордовско-Козловского сельского поселения, улучшению экологической ситуации в населенных пунктах; улучшению состояния инфраструктуры села; энергоэффективности и энергосбережению; улучшению жилищных условий и снижению жалоб населения; обеспечению с/населения и организаций водой стандартного качества и количества.

Исполнитель проекта

Администрация Мордовско-Козловского сельского поселения Атюрьевского муниципального района

Объемы и источники финансирования
Программы развития коммунальной инфраструктуры   поселения на период до 2018 года

Источники финансирования
Всего (млн./руб.)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Федеральный бюджет














Республиканский бюджет
5,96


0,8
0,88

1,98

0,9
1,4




Местный бюджет
0,18



0,06

0,12







Средства предприятий














Средства населения














Итого:














План
мероприятий по обеспечению устойчивой работы  инженерных систем ЖКХ Мордовско-Козловского сельского поселения

N

п/п
Мероприятия
Срок реализации
Исполнители
Источники финансирования
Объемы финансирования (млн. руб.)                           в действ. ценах, в т.ч. по годам






всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11







1
Реконструкция и строительство водопроводных сетей -

1,5 км
2018-2029 гг.
Администрация сельского поселения
Республиканский и местный бюджеты
1,8





0,6

1,2








2
Реконструкция и строительство дорог (с.Мордовская Козловка,  ул.Школьная- 

0,35 км, д.Потьма -тротуар 1,3 км, д.Барашево, ул.Центральная -0,4 км, ул.Школьная-0,15км, ул.Лесная-0,4км, д.Сосновка-0,6км) .
2018-2029 гг.
Администрация сельского поселения,

Упрдор РМ
Республиканский и местный бюджеты
4,34


0,8
0,34

0,9

0,9
1,4





Всего финансирование: средств по программе
6,14


0,8
0,94

2,1

0,9
1,4



