# Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Атюрьевского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 гг.»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Атюрьевского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 гг.», утвержденная постановлением № 202 от 27.12.2017 (с изменениями от 27.04.2018 г № 71) далее по тексту Программы,  проведена с учетом следующих составляющих:

- оценки степени реализации основных мероприятий Программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;

- оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

- оценки степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий

Определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия.

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле:

СВнр = НРф / НРп, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Плановое значение непосредственного результата, НРп | Фактически достигнутое значение непосредственного результата, НРф | Степень реализации мероприятий, СВнр = НРф / НРп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий, включая проектно-изыскательские работы и услуги экспертизы | 2 ед. | 2 ед. | 1 |

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРм=СВнр / N, где

СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм= 2 / 2= 1,0

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = (Зфкб +Зфмб) / (Зпкб + Зпмб), где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств республиканского бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств республиканского бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из средств местного бюджета в отчетном периоде.

ССуз = (770836 + 38024) / (770836 + 38024) =1

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

СРм = 1,00;

ССуз = 0,96;

Эис = 1,00 х 0,7 + 1,0 х 0,3=1,0;

4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей Программы рассчитана по формуле:

СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

СДмп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

| Наименование целевого показателя программы | ед. изм. | Плановое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пп | Фактическое значение целевого показателя, предусмотренное программой, ЗП мп/пф | степень достижения целевых показателей СДмп/ппз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 41,7 | 41,7 | 1,00 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 3,7 | 3,7 | 1,00 |

5. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле: СРмп=∑СДмп/пз/Кмп

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СРмп = 2 / 2 = 1,00

6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = СРмп * Эис, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач Программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы

СРмп = 1,00

Эис = 1,00

ЭРмп= 1,00*1,00=1,00.

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 1,00, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

Глава администрации

Атюрьевского сельского поселения                                                 Л.А. Плеханова