Справка о ходе реализации нац. проектов  по выполнению Указа Президента РФ от 7.05.2018 №  204 ( информация за 9 мес. 2019 года)
В целях  выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2018№  204 « О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2019 году  Атюрьевский муниципальный район участвовал  в реализации 5 проектов  из 12 (образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные дороги; цифровая экономика). 

1.Образование.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «Атюрьевская СОШ №2»с. Атюрьево открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В оперативное управление центру были переданы основные средства для реализации основных образовательных программ в части предметных областей «Технология», Математика и информатика», «Физическая культура и ОБЖ», в соответствии с государственными контрактами.
2.Жилье и городская среда.

В рамках данного национального проекта были благоустроены: зона отдыха пер. Парковый с. Атюрьево, и  дворовые территории МКД с. Атюрьево, ул. Новая, д. 2А и д.4. 
3.Экология.
В рамках данного национального проекта  будет проходить рекультивация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. В данный момент разрабатывается ПСД на рекультивацию.
4.Безопасные и качественные дороги.

В рамках данного национального проекта  в  2019 году ГКУ « Управление автомобильных дорог РМ»  выполнен ремонт автомобильной дороги: с.Атюрьево-г.Темников на участке км 8+000 - км 12+500 протяженностью 4,5 км.
5.Цифровая экономика

В рамках данного национального проекта  выполнено подключение социально-значимых объектов на территории Атюрьевского муниципального района к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2019-2021 годах. Подключены 4 объекта: 1 школа, 1 ФАП, 1 администрация, ПТУ.
В 2020 году продолжится реализация национальных проектов:
1. Демография
В рамках данного национального проекта  планируется строительство детского сада «Радуга» на 90 мест в с.Атюрьево для создания мест для детей в возрасте 1,5-3 лет в образовательных  организациях.
2.Здравохранение
В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» предусмотрена установка 3 блочно-модульных ФАП  в следующих населенных пунктах:
д. Пичеполонга, с. Стрельниково, с. Новая Кярьга.
2.Жилье и городская среда.

В рамках данного национального проекта  планируется благоустройство общественного пространства.
3.Безопасные и качественные дороги.

	В рамках данного национального проекта  планируется продолжение ремонта с. Атюрьево-г. Темников  - 4,00 км. на участке  12+500-км. 16+500км.


	

	


