# РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

# Администрация

Атюрьевского муниципального района

____________________________________________________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25»   июля  2023г.                                                                                          №279

с. Атюрьево

О внесении изменений в постановление администрации Атюрьевского муниципального района № 297 от 30.08.2022г. Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог и транспортного обслуживания на 2022-2026года»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом Атюрьевского муниципального района в целях реализации программных мероприятий,  администрация Атюрьевского муниципального района постановляет:

- Внести в постановление администрации Атюрьевского муниципального района № 297 от 30.08.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог и транспортного обслуживания на 2022-2026года» следующие изменения:

1.1 Приложение 2.1. муниципальной программы изложить в новой редакции.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на заместителя главы Атюрьевского муниципального района по вопросам строительства и ЖКХ .

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

Глава Атюрьевского

муниципального района

С.Е. Ермолаев

Приложение 2.1

к Муниципальной программе

# План
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения по Атюрьевскому муниципальному району Республики Мордовия

| № п. п | Наименование объекта | Вид работ (капитальный ремонт/ремонт) | Протяженность, км | Технические параметры автомобильной дороги |  |  | Состояние существующей дороги | Стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Категория дороги | Ширина земляного полотна | Ширина проезжей части |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги в с.Атюрьево по ул. Коммунистическая | Ремонт | 0,953 | проезд | 5,5 | 5,0 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 9 718, 560 |
| 15 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная в с.Атюрьево | Ремонт | 0,625 | проезд | 5,0 | 4,5 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 2 661, 877 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Михайлова в с.Атюрьево Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия | Ремонт | 0,630 | проезд | 5,0 | 4,0 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 3154,907 |
| 21 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в с.Атюрьево Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия | Ремонт | 0,470 | проезд | 4,0 | 3,5 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 2072,90 |
| 22 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Перевесье Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия | Ремонт | 0,750 | проезд | 5,0 | 4,5 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 5058,702 |
| 23 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Перевесье Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия | Ремонт | 0,210 | проезд | 5,0 | 4,5 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 1416,433 |
| 24 | Ремонт дороги в с. Большой Шуструй, Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия» | Ремонт | 0,303 | проезд | 3,5 | 3,0 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 595,722 |
| 25 | «Ремонт дороги по ул. Болотникова в с. Атюрьево, Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия» | Ремонт | 0,175 | проезд | 3,5 | 3,0 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 334,401 |
| 26 | «Ремонт дороги по ул. Тукая в д. Татарская Велязьма, Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия» | Ремонт | 0,240 | проезд | 3,5 | 3,0 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 420,976 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская в с.Атюрьево | Ремонт | 0,890 | проезд | 5,0 | 3,0 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 6000,99 |
| 25 | Ремонт автомобильной дороги в с.Атюрьево по ул. Луговая | Ремонт | 0,780 | проезд | 5,0 | 3,0 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 5261,0 |
| 26 | Ремонт автомобильной дороги в с.Атюрьево по ул. Пионерская | Ремонт | 0,540 | проезд | 5,0 | 3,0 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 3642,26 |
| 27 | Ремонт автомобильной дороги в д. Русская Велязьма по ул. Мелиораторов | Ремонт | 0,710 | проезд | 5,0 | 3,0 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 4788,90 |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги в д. Татарская Велязьма по ул .им. Тукая | Ремонт | 0,235 | проезд | 5,0 | 3,0 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 1585,06 |
|  | Ремонт автомобильной дороги в с.Атюрьево по ул. Дежурова | Ремонт | 0,800 | проезд | 5,0 | 3,0 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 5395,94 |
|  | Ремонт автомобильной дороги в с.Атюрьево по ул. Молодежная | Ремонт | 0,400 | проезд | 5,0 | 3,0 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 2 697,97 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги в с.Атюрьево по ул .Кирова | Ремонт | 0,880 | проезд | 5,0 | 3,0 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 5935,53 |
|  | Ремонт автомобильной дороги в с.Атюрьево по ул. Степана Разина | Ремонт | 0,700 | проезд | 5,0 | 3,0 | разрушение а/б покрытия, разрушение щебеночного основания, выбоины, просадки | 4721,45 |

примечание: *Республиканский бюджет.

Объемы финансирования могут меняться в зависимости от предусмотренного в бюджетах финансирования и ПСД.

При дополнительном выделении средств из республиканского бюджета, возможно изменение сроков проведения работ и финансирования.