АДМИНИСТРАЦИЯ КИШАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АТЮРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «12» февраля 2026 года                                                                №3   

О  проведении превентивных противопаводковых мероприятий

по обеспечению подготовки и пропуску паводковых вод в 2026 году

на территории Кишалинского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия

  
В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья 2026 года, защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, связанных с пропуском паводковых вод, руководствуясь ст. 15 и ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Кишалинского сельского поселения постановляет:


1. Утвердить состав противопаводковой комиссии в целях защиты населения Кишалинского сельского поселения, связанных с пропуском паводковых вод (приложение № 1).


2. Утвердить Положение  о противопаводковой комиссии Кишалинского сельского поселения (приложение № 2).


3. Утвердить  План по подготовке к паводкоопасному  сезону и пропуску весеннего половодья и  паводков 2026 года на территории  Кишалинского сельского поселения (приложение № 3).


4. Утвердить Правила о порядке действия населения при угрозе и затоплении  территории Кишалинского сельского поселения (приложение № 4).


5. Председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Кишалинского сельского поселения оперативно решать вопросы, связанные  с паводком, привлекая для этого имеющиеся  в поселении силы и средства.


6. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Кишалинского сельского поселения в сети «Интернет».

           7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кишпалинского 

сельского поселения                                                              П.Н.Левин

Приложение № 1 

 к постановлению

                                                                                                                     от 12.02.2026 г. №3 

Состав противопаводковой комиссии

Кишалинского сельского поселения

1. Левин П.Н. – председатель комиссии, Глава Кишалинского  сельского 

поселения

Члены комиссии по согласованию:

Кяльгина Л.С. - зам. Главы Кишалинского сельского поселения

3. Аверясова Т.Н. - фельдшер Кишалинского ФАП

4. Тестова А.П.. – главный бухгалтер Кишалинского сельского поселения

Приложение № 2 

 к постановлению

                                                                                                                     от 12.02.2026 г. №3 

Положение                                                                                        о противопаводковой комиссии

Кишалинского сельского поселения

        Противопаводковая комиссия организует разработку и осуществление мер по защите населения, предупреждению и ликвидации последствий паводков и  наводнений
 Основными задачами комиссии являются:
- организация, разработка и реализация мероприятий по защите населения от наводнения;
- осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий;
- систематическое информирование главы администрации Кишалинского  сельского поселения по наиболее важным вопросам, рассматриваемым и решаемым комиссией.
Комиссии предоставляется право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения организациями и гражданами;
- запрашивать и получать от них сведения и материалы, необходимые для работы комиссии;
- проверить выполнение противопаводковых мероприятий на территории поселения;
- рассматривать предложения по предупреждению и ликвидации последствий наводнений.
Приложение № 3 

 к постановлению

                                                                                                                     от 12.02.2026 г. №3 

План

по подготовке к паводкоопасному  сезону и пропуску весеннего половодья и  паводков 2026 года на территории  Кишалинского сельского поселения

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки выполнения
	Исполнители
	Отметки о выполнении

	1
	Провести заседание КЧС и ПБ сельского поселения, утвердить состав противопаводковых комиссий и планы  мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод
	До 29.02.2026 г.
	Глава Кишалинского с/п, депутаты
	

	2
	Определить состав сил и средств организации, а также порядок их привлечения для оказания помощи населению  при угрозе затопления
	До 29.02.2026 г.
	Председатель КЧС и ПБ
	

	3
	Провести собрания граждан и руководителей предприятий и организаций по организации уборки от снега 
	До 01.03.2026 г.
	Руководителя учреждений и организаций
	

	4
	Обеспечить гражданам, домовладения которых находятся в зонах возможных подтоплений, памятками о порядке действий в случае  экстремальных ситуаций
	До 01.03.2026 г.
	Председатель КЧС и ПБ и председатель противопаводковой комиссии
	

	5
	Проверить и при необходимости провести защиту водопроводных скважин от попадания поверхностных паводковых вод
	До 01.03.2026 г.
	Председатель КЧС 
	

	7
	Создать необходимый запас горюче – смазочных материалов для обеспечения противопаводковых мероприятий, а также резерв финансовых средств на случай чрезвычайных ситуаций
	До 28.02.2026 г.
	Глава Кишалинского с/п, депутаты
	

	8
	Довести до населения Кишалинского сельского поселения Правила о порядке поведения при паводке
	Февраль, март 2026
	Противопаводковая комиссия
	

	9
	Провести профилактические беседы о поведении на весеннем льду, действиях в наводнениях и паводках в клубе, библиотеке
	Январь -апрель 2026
	Противопаводковая комиссия
	

	10
	Предусмотреть заблаговременный завоз в магазины, расположенные в возможной зоне затопления, товаров первой необходимости
	В период паводка
	Глава Кишалинского с/п, депутаты
	


Приложение № 4

к постановлению

от 12.02.2026 г. № 3

Правила

о порядке действия населения при угрозе и затоплении

территории Кишалинского  сельского поселения


Получив предупреждение об угрозе наводнения  по громкой связи или из средств  массовой информации,  жители населённых пунктов,  которые подвержены затоплению,  должны сообщить об этом своим близким, соседям, знакомым. Продолжая распространять информацию - готовьтесь к эвакуации.

 
Прежде чем покинуть дом, позаботьтесь о его сохранности, для чего следует:


- отключить воду, газ, электроэнергию


- потушить горящие печи отопления


- перенести на чердаки ценные вещи и предметы


- вывести в безопасные места скот и домашних животных


- закрыть окна и двери досками или фанерой


При получении сигнала о начале эвакуации или с началом затопления, необходимо: быстро собрать и взять с собой все документы,  деньги,  ценности,  лекарства,  запасной комплект одежды,  запас продуктов питания и воды на несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт или в безопасные места. 


При внезапном наводнении необходимо:


- как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место или забраться на крышу дома и быть готовым к организованной эвакуации на воде.


Необходимо принять меры,  позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей,  отрезанных водой и нуждающихся в помощи.
